My App Khách hàng – Báo cáo Kế hoạch Thực hiện

Định hướng kiến trúc · Cách giải quyết · Lộ trình triển khai

## 1. Định hướng kiến trúc

Sản phẩm là một BFF Shell / API Gateway chuyên phục vụ khách hàng cuối qua ứng dụng My Công ty, theo triết lý “0% nghiệp vụ – 100% trải nghiệm”: BFF không chứa logic nghiệp vụ, không sở hữu dữ liệu nghiệp vụ, chỉ tổng hợp và định tuyến.

Kiến trúc Hexagonal Ports & Adapters – mỗi microservice giao tiếp qua một Port; đổi dịch vụ hạ nguồn chỉ là đổi Adapter, không sửa core – đây cũng là nền tảng để sau này bán lại giải pháp (SaaS white-labeling). Định hướng client là app-first: Mobile App (iOS/Android) là mặt tiền chính, Web và Zalo là kênh phụ.

Định danh dùng lại IAM khách hàng có sẵn (auth tập trung, token kiểm ở Gateway), BFF không tự sở hữu kho auth. Hai thuộc tính bắt buộc: không bao giờ chết vì downstream chết (ba tầng Live → Cached → Queued, 0% gián đoạn toàn phần) và giữ ngữ cảnh xuyên kênh (Zalo → App vẫn liền mạch).

(Trạng thái triển khai: hiện BFF vẫn dùng better-auth — sở hữu User/Session DB. Auth→IAM là đích đến ở phase CUỐI, bị DEFERRED đến khi acquire IAM service. Xem architecture.md / epics.md bản 2026-07-02.)

## 2. Cách giải quyết

Mọi request đi theo một đường: khách → Gateway (xác thực, rate-limit) → BFF (tổng hợp, định tuyến theo phạm vi mã KH) → microservice → chuẩn hóa → trả về app. Toàn bộ 10 nhóm tính năng (29 tính năng) được ánh xạ thành khoảng 36 dịch vụ hạ nguồn, BFF gọi qua khoảng 30 Port.

Điểm mấu chốt về triển khai là chiến lược Mock: xây BFF trước cùng Mock Adapters (ưu tiên P0–P3), cho phép test đầu-cuối và chứng minh kiến trúc mà không phụ thuộc vào việc các service thật đã sẵn sàng hay chưa. Khối lượng xây mới gọn: BFF + Liên kết & hồ sơ + Payment Adapter + Notification (nếu nền tảng chưa có) + các client App/Web/Zalo; phần còn lại là dùng lại IAM và các microservice nghiệp vụ.

## 3. Kế hoạch thực hiện (3 giai đoạn)

| Giai đoạn | Trọng tâm | Nội dung chính |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 (MVP) | 14 Port + Mock, 2 kênh App + Zalo | Đăng nhập & liên kết mã KH, tra cứu (hồ sơ/hợp đồng/đồng hồ/tiêu thụ/biểu giá/hóa đơn), thanh toán, công nợ, báo & theo dõi sự cố, FAQ, thông báo, giữ ngữ cảnh, upload |
| Phase 2 (Growth) | Thêm ~12 Port | Smart meter real-time, cắt/mở nước, click-to-call, CSAT/NPS, đăng ký lắp mới online, khảo sát nghiệm thu số, báo cáo tiêu thụ, AI chatbot, GIS, ETA đội, eContract, degradation đầy đủ + retry |
| Phase 3 (Vision) | Thêm ~4 Port | SaaS External Adapters, cổng nhân viên nội bộ, AI cảnh báo rò rỉ, marketing, chất lượng nước, voicebot tổng đài, multi-tenant, chế độ người cao tuổi |

## 4. Chỉ tiêu & rủi ro

Chỉ tiêu mục tiêu tại mốc 24 tháng:

| Chỉ số (mốc 24 tháng) | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Tỷ lệ khách hàng dùng app | ~ 70% |
| Khối lượng cuộc gọi tổng đài | Giảm ~ 40% |
| Tỷ lệ thanh toán online | ~ 50% |
| Tỷ lệ thu cước đúng hạn | + 25% |
| CSAT | ≥ 80% |

Chỉ tiêu kỹ thuật (từ NFR — bổ sung cho các chỉ tiêu kinh doanh trên):

| Nhóm | Chỉ tiêu | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Sẵn sàng | Uptime đa kênh (App+Web+Zalo) | ≥ 99.5% (NFR-R1) → 99.9% ở mốc 24T |
| Sẵn sàng | Outage toàn phần | 0% — Live→Cached→Queued (NFR-R2) |
| Hiệu năng | BFF response (p95) | < 200ms (NFR-P1) |
| Hiệu năng | Auth verify (token IAM) | < 500ms (NFR-P2) |
| Hiệu năng | Aggregation fan-out | < 500ms (NFR-P6) |
| Hiệu năng | Concurrent sessions | ≥ 500 (NFR-P5) → 5.000+ |
| Tích hợp | Port có Mock + OpenAPI gate | 100% (NFR-I1/I5) |
| Tích hợp | Mock→Live perf delta | < 5% (NFR-SC3) |
| Bảo mật | Mã hóa / PII redact / audit log | AES-256+TLS1.3 / 100% / ≥ 12 tháng |
| Mở rộng | Thêm Port = core change | 0 (NFR-SC2) |

Rủi ro chính và cách xử lý: (1) IAM SLA — BFF giờ phụ thuộc IAM cho mọi luồng xác thực (hệ quả của quyết định dùng lại IAM), cần chốt SLA + cache introspection ngắn + health probe trước kickoff; (2) độ sẵn sàng API hạ nguồn — đã chặn bằng Mock Adapters + Queued tier (Live→Cached→Queued, 0% outage); (3) chất lượng dữ liệu số điện thoại để ràng buộc mã KH; (4) tích hợp thanh toán và đối soát. Lưu ý: điểm auth đã chốt — dùng lại IAM, BFF không sở hữu kho auth.

## 5. Các điểm cần quyết trước khi khởi công

- Hướng auth: dùng lại IAM khách hàng, không để BFF sở hữu kho token.

- Stack mobile: React Native hay Flutter.

- Notification: tái dùng dịch vụ thông báo của nền tảng hay xây mới.

- Liên kết & hồ sơ: gộp vào IAM hay tách thành service riêng.